Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Software I

RESUMEN GITHUB SCRUM++ 1

PARA SOFTWARE PARA CONTAPLUS

Autores:

Joaquín Bello Bailoni
Álvaro Brizuela Benavides
Jairo Carrasco Garati
Daniel Díaz Aravena
Gabriel Psijas Rivillo
Edson Yañez Retamal

Profesor:
Paulo Luis Francisco Quinzacara Jofre

Santiago, Chile
2025

# 1) Resumen

Durante los meses de mayo y junio de 2025 se ha avanzado significativamente en el desarrollo del sistema ERP de contabilidad, consolidando tanto la infraestructura de la capa controladores como las principales vistas de la capa vista. Se implementaron validaciones clave, resolvers completos para distintas entidades, así como vistas responsivas y formularios mejorados, logrando un proyecto que ya cuenta con bases sólidas y funcionalidades visibles.

# 2) Línea de tiempo de hitos

• 21–22 mayo: Servidor base funcional y base de datos lista; primeras definiciones de typedefs y resolvers, junto con la organización de carpetas.
• 23–26 mayo: Implementación de validaciones de RUT y correo, filtros de búsqueda y creación de resolvers para trabajadores, empresas y tablas maestras.
• 27–31 mayo: Avances en vistas front-end, incluyendo sidebar con estilos mejorados, diseño responsivo y vista de trabajadores con foto y preview.
• 01 junio: Incorporación de foto por defecto en el módulo de trabajadores y mejoras en formularios.
• 13 junio: Desarrollo del módulo de cargos en el back-end y aplicación de encriptado, integrando aportes de distintas ramas del equipo.

# 3) Avances en Front-End

• Autenticación y UI: Creación del módulo de login con recuperación de contraseña, sidebar dinámico y estilos modernos, junto con diseño responsivo.
• Vistas principales:
  - Trabajadores: listado completo con visualización de contratos, campos requeridos, botón de búsqueda y gestión de fotos (con preview y foto por defecto).
  - Datos de empresa: integración de campos avanzados (como género de representante legal), cálculo automático de capital y métodos de pago dinámicos.
• Experiencia de usuario: integración de herramientas como flatpickr para fechas y choices.js en selects, ampliación de países disponibles y uniformidad en formularios.

# 4) Avances en Back-End

• Infraestructura sólida: servidor base operativo y base de datos en funcionamiento desde el inicio, con typedefs y resolvers organizados.
• Lógica de negocio: resolvers para AFP, salud, gratificación legal, régimen tributario y nacionalidades; filtros por cargo, RUT y nombre.
• Casos de uso clave: finalización de crear empresa, gestión de usuarios y avance en datos de empresa.
• Seguridad: integración de encriptado en módulos críticos como cargos.
• Trabajo colaborativo: constantes merges e integración continua entre ramas del equipo (alvaro, daniel, toro, entre otras).

# 5) Estado actual

El sistema ERP ya cuenta con:
• Front-End: interfaces navegables y listas para interacción con usuarios, con autenticación, formularios responsivos y vistas clave consolidadas.
• Back-End: resolvers implementados, validaciones esenciales y base de datos lista para operaciones principales.
• Integración: procesos de fusión de ramas activos, que reflejan un trabajo colaborativo fluido y coordinado.

# 6) Próximos pasos

1. Ampliar funcionalidades contables (ej. plan de cuentas, conciliación, remuneraciones).
2. Incorporar pruebas de extremo a extremo para validar flujos completos.
3. Fortalecer la documentación y los manuales de uso para apoyar el despliegue.